## Slide 1
Spec Kit × GitHub Platform
深度集成设计方案
以 Spec-Driven Development 为主线，构建需求、设计、任务、实现与验证的闭环研发体系
双模式执行
本地 IDE CLI + 云端 Custom Agent
6 个 Agent
覆盖 SDD 全部关键阶段
统一产出层
Issues / Projects / Milestones / PRs
Draft v1.0
2026-03-10 · 战略方案汇报
战略方案汇报
1

## Slide 2
背景与目标
先回答为什么要做，以及这套方案最终要解决什么
Why Now
当前痛点
需求文档、Issue、任务拆解和实现 PR 之间缺乏统一链路，AI 能力难以进入标准流程。
需求变化难同步到执行层
Issue 与技术方案脱节
AI 生成结果缺乏可追溯性
方案目标
把 Spec Kit 规范化产物与 GitHub Platform 协作对象打通，形成从需求到交付的闭环。
统一 spec / plan / tasks / PR
支持本地与云端两种执行方式
让 Coding Agent 进入交付流程
成功标准
团队可以用相同规则定义需求、拆解任务、指派 AI 执行，并在 GitHub 上追踪全过程。
Feature 追踪到 Epic / Story / Task
Task 可直接指派给 Copilot
PR 与验收标准一一对应
核心判断
不是再引入一个工具，而是把 Spec Kit 作为上游"规范生成器"，把 GitHub 作为下游"统一执行与协作平台"。
Spec Kit × GitHub Platform
2

## Slide 3
总体架构
执行层 → 自动化层 → 统一产出层，路径 A / B / C 共用同一套映射规则
Architecture
GitHub Platform 统一产出层
Issues（Epic / Story / Task） · Projects（状态与优先级） · Milestones（版本） · PRs（实现与评审）
GitHub Actions 自动化编排层
specs/ 变更触发同步 · Task merge 后批量 assign Copilot · PR merge 后自动关闭任务
路径 A · IDE CLI
/speckit.* 命令
生成 specs/ 文件产物
同步到 GitHub
路径 B · Custom Agent
GitHub.com Agent Tab
直接生成 spec / issue / PR
无需本地环境
路径 C · Hybrid
A 生成规范产物
B 执行拆解与实现
推荐落地方式
Spec Kit × GitHub Platform
3

## Slide 4
双模式执行路径
路径 A 与路径 B 不互斥，路径 C 是推荐落地方式
Execution Modes
路径 A · IDE CLI
适合架构师与开发人员在本地反复推演。通过 /speckit.* 命令生成规范产物，再同步到 GitHub。
本地可控，适合深度设计
依赖 CLI 与扩展能力
更适合生成长期维护文档
支持离线场景
路径 B · Custom Agent
适合产品经理、项目经理及分布式团队直接在 GitHub.com 上发起需求、拆解任务并让 Coding Agent 执行。
无需本地环境，门槛更低
更贴近 Issue / PR 协作
非研发角色可直接使用
AI 原生执行链路
路径 C · Hybrid
把高思考密度活动放在本地，把高协作密度活动放在 GitHub。共享统一映射规则与产物格式。
Constitution/Plan 偏本地
Specify/Tasks/Implement 偏云端
交付效率与治理能力兼得
推荐的生产模式
Spec Kit × GitHub Platform
4

## Slide 5
推荐的混合模式
不是二选一，而是把不同角色放到最适合的工作位置
Best Practice
Constitution
架构师
A
→
Specify
产品经理
B
→
Clarify
PM/架构
B
→
Plan
架构师
A/B
→
Tasks
PMO/架构
B
→
Implement
开发+AI
B
→
Verify
全员
B
推荐原因
把"高治理、高结构化"的活动前置到 Spec / Plan，把"高协作、高并行"的活动后置到 Issue / Task / PR。
Spec Kit × GitHub Platform
5

## Slide 6
团队角色与职责分工
用角色定义保障方案可落地，而不是只有工具没有责任边界
Team Model
产品经理（PM）
需求定义与验收守门人
需求定义 → speckit-specify Agent
需求评审 → Review spec PR
需求澄清 → 回复 clarification Issues
优先级排序 → Project Board 管理
验收确认 → 对照标准验收 PR
项目经理（PMO）
进度管控与资源协调
流程编排 → 推动各阶段 PR Review
进度追踪 → Project Board 监控
Milestone 管理 → 关联版本与截止日
资源调度 → assign Copilot / 开发者
风险管理 → 识别 blocked 与滞留
架构师（Architect）
技术决策与质量保障
项目原则 → constitution.md 制定
技术方案 → plan.md 设计
数据建模 → data-model / contracts
架构评审 → 关键 PR Review
Copilot 指导 → copilot-instructions.md
开发人员（Developer）
代码实现与质量防线
任务实现 → 按 Task Issue 编码
AI 辅助 → speckit-implement Agent
测试编写 → 围绕验收标准
代码审查 → Review AI 生成的 PR
需求反馈 → 创建 clarification Issue
Spec Kit × GitHub Platform
6

## Slide 7
角色 × SDD 阶段职责矩阵
用 RACI 明确谁负责执行、谁审批、谁咨询、谁被知会
RACI
阶段 | 产品经理 | 项目经理 | 架构师 | 开发人员
Constitution | C | I | R | I
Specify | R | I | C | I
Clarify | R | C | C | C
Plan | C | I | R | C
Analyze | A | I | R | I
Tasks | C | A | R | C
Implement | I | C | C | R
Verify | A | I | A | R
RACI 说明
R = Responsible 执行
A = Accountable 审批
C = Consulted 咨询
I = Informed 知会
管理含义
需求由产品负责
方案由架构负责
执行由开发负责
节奏由项目经理推动
落地建议
将角色映射到 Agent 和 GitHub 权限，避免"人人都能做，最终没人负责"。
Spec Kit × GitHub Platform
7

## Slide 8
核心 Agent 设计（上游）
前 3 个 Agent 负责把模糊需求转成结构化规范与技术方案
Agents 1/2
speckit-constitution
角色：项目原则制定者
输入：现有代码库与团队约束
输出：constitution.md + copilot-instructions.md
定义编码、测试、架构准则
沉淀为仓库可执行规则
控制 AI 生成的边界
speckit-specify
角色：需求规格生成器
输入：自然语言需求
输出：spec.md + Epic/Story Issues
自动识别用户故事
生成验收标准与 clarifications
直接落地到 GitHub Issues
speckit-plan
角色：技术方案规划师
输入：spec.md + constitution.md
输出：plan.md、data-model、contracts/
输出技术决策和约束
创建 Milestone 与 Project
为任务拆解提供上下文
Spec Kit × GitHub Platform
8

## Slide 9
核心 Agent 设计（下游）
后 3 个 Agent 负责把技术方案变成可执行任务，驱动 Coding Agent 进入交付
Agents 2/2
speckit-tasks
角色：任务拆解器
输入：plan.md + contracts + data-model
输出：tasks.md + Task Issues
识别依赖与并行标记
生成 copilot-eligible 标签
Issue body 注入实现上下文
speckit-implement
角色：实现执行器
输入：tasks.md + spec / plan / constitution
输出：代码 PR + 测试 + Issue 更新
按照任务顺序执行实现
自动更新 Task Issue 状态
围绕验收标准生成代码
speckit-orchestrator
角色：流程编排器
输入：需求描述或阶段入口
输出：串联各 Agent 执行路径
适合阶段编排和门控
成熟后可叠加 Actions 调度
一键启动完整 SDD 流程
Spec Kit × GitHub Platform
9

## Slide 10
GitHub 对象映射规则
每份产物都能落到 GitHub 的一个可执行对象
Mapping
Spec / Tasks | GitHub | Rules
Feature Title | Epic Issue | [Spec] Feature NNN: <name>
User Stories | Story Issues | “As a...” ：Issue
Acceptance Criteria | Issue Task List | [ ] checklist
[NEEDS CLARIFICATION] | Clarification Issue | needs-clarification label
tasks.md Task | Task Issue | Sub-Issue
Phase | Label / Project | phase-N / SDD Phase
plan.md | Milestone / Project | 
关键幂等策略
Issue body 写入 <!-- spec-kit:feature-NNN:task-M --> 元数据，避免多次同步重复创建。
对 Coding Agent 的价值
每个 Task Issue 天然携带 spec / plan / contracts 上下文，提升生成质量。
Spec Kit × GitHub Platform
10

## Slide 11
端到端工作流示例
从需求提出到交付的完整过程，说明人、Agent、GitHub 三者如何协作
Workflow
1
需求输入
PM 在 Agent Tab 选择 speckit-specify，输入业务需求描述
→
2
生成 Spec
输出 spec.md + Epic/Story Issues，发起 PR 供团队评审
→
3
方案设计
架构师运行 speckit-plan，补齐 plan / data-model / contracts
→
4
任务拆解
speckit-tasks 生成 tasks.md 并批量创建 Task Issues
↓
5
指派实现
项目经理把 copilot-eligible 任务 assign 给 Copilot Agent
→
6
自动 PR
speckit-implement 执行实现，生成代码和测试 PR
→
7
验收关闭
产品/架构/开发 Review，Merge 后自动关闭 Task Issue
核心闭环
需求不是在文档里结束，而是在 Issue / Task / PR 链路中被逐步验证，最终由验收标准回收。
Spec Kit × GitHub Platform
11

## Slide 12
实施路线图
分五个阶段推进，优先实现成本更低、价值更高的路径 B
Roadmap
Phase 1
Custom Agent 定义
定义 6 个 .agent.md
完成核心 prompt 设计
1
Phase 2
Spec Kit Extension
实现 /speckit.gh-sync
spec → GitHub 同步
2
Phase 3
Actions 自动化
spec 变更同步
Task 自动 assign
PR 自动关单
3
Phase 4
Projects 模板
构建 Board/Table 视图
字段规范化
4
Phase 5
验证与推广
试点运行
幂等验证
文档沉淀与推广
5
优先级建议
先做路径 B：仅需 .agent.md + prompt 工程即可验证核心价值；路径 A 与 Actions 作为增量增强。
Spec Kit × GitHub Platform
12

## Slide 13
验证方案与关键风险
同时证明"能跑通"和"可持续"，验证与风险要一起设计
Validation
验证方案
建议在测试仓库按最短路径完成 4 类验证：
Custom Agent 验证：specify / plan / tasks / implement 依次跑通
CLI 同步验证：/speckit.gh-sync 正确创建或更新对象
幂等验证：多次同步不重复创建 Issue
混合模式验证：A 生成 spec，B 读取并创建 tasks 与 PR
关键风险与限制
需要关注的技术与流程风险：
GitHub.com 当前不完整支持 Agent handoffs
github/* 写权限依赖仓库配置
双向同步先不做，避免复杂度过早上升
跨仓库协同与 Packages/Releases 暂不纳入一期
判断标准
试点成功的标志不是"生成了文档"，而是"一个 Feature 可以从 spec 一路追踪到 Task 和 PR，并被团队稳定复用"。
Spec Kit × GitHub Platform
13

## Slide 14
预期收益与下一步
从规范、协作、自动化三个维度收口，形成清晰的决策建议
Decision
预期收益
需求到交付链路标准化
AI 生成更可控、更可审计
项目透明度显著提升
任务拆解与执行自动化增强
团队协作成本下降
建议决策
先在单一试点仓库实现路径 B
优先落地 specify / plan / tasks / implement 四个核心 Agent
路径 A 与 Actions 自动化作为二期增强
下一步动作
选定试点仓库与责任人
编写 .github/agents/*.agent.md
建立测试 Project Board
运行端到端演练
沉淀操作手册并复制推广
结论：推荐以"路径 B 先行、路径 C 收口、路径 A 增强"的策略推进
建议启动试点
14